个人周报

报告期：2016-10-31至 2016-11-6

报告人：王占健

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写下一阶段静态页面 | 2016-11-21~2016-11-24 | 已完成 |

* **问题和关注点**

本周工作重点在前台界面静态页的编写和系统设计书，需求确认书，数据库设计书

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 4.完善前台登录模块和个人中心，项目管理的功能实现 | 2016-11-28~1016-12-1 | 未开始 |