个人周报

报告期：11.21至11.27

报告人：吕一帆

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 准备前台首页和项目管理测试文档 | 2016-11-21~2016-11-24 | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

已完成前台首页和项目管理测试文档，下周将进行项目中心的测试，总结BUG文档

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 6.做后台和前台首页项目中心的测试，并提交bug文档 | 2016-11-28~1016-12-1 | 未开始 |
|  |  |  |
|  |  |  |