个人周报

报告期：2016-11-14至 2016-11-20

报告人：梁玉冬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 登录界面代码编写的完成 | 2016-11-14~2016-11-15 | 100% |
| 注册界面代码编写的完成 | 2016-11-15~2016-11-16 | 100% |
| 个人中心代码编写的完成 | 2016-11-16~2016-11-16 | 100% |
| 测试方面的学习 | 2016-11-17~2016-11-20 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 测试方面的前期准备 | 2016-11-21~2016-11-27 | 100% |
|  |  |  |