个人周报

报告期：2016-11-28至 2016-12-4

报告人：梁玉冬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 测试登录注册模块 | 2016-11-28~2016-11-28 | 100% |
| 测试个人中心模块 | 2016-11-29~2016-11-29 | 100% |
| 提交bug文档并指派 | 2016-11-30~2016-12-1 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 素材管理模块的测试文档，缺陷报告， | 2016-12-5~2016-12-11 | 100% |
|  |  |  |