个人周报

报告期：2016-12-5至 2016-12-11

报告人：梁玉冬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 准备素材管理模块的测试文档 | 2016-12-5~2016-12-5 | 100% |
| 测试素材管理模块 | 2016-12-6~2016-12-6 | 100% |
| 提交bug文档并指派 | 2016-12-7~2016-12-8 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 测试菜单创建和用户管理接口， | 2016-12-12~2016-12-18 | 100% |
|  |  |  |