个人周报

报告期：2016-11-01至2016-11-06

报告人：王天昊

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 技术难点分析，创建好数据库 | 2016-11-14~2016-11-15 | 已完成 |
| 素材管理（新增、删除） | 2016-11-16~2016-11-17 | 已取消 |

* **问题和关注点**

素材管理模块由于需要和静态页进行对接的地方太多，如果不是前台页编写者进行编写的话很有可能出现许多不该出现的情况，所以该任务取消。数据库已经创建完毕，但是编码出现了不知为何的错误，暂时怀疑是由于在Linux上使用控制台操作不熟悉导致的，正在排查。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 3.创建好数据库，实现后台功能编码 | 2016-11-21~2016-11-24 | 未完成 |