个人周报

报告期：2016-11-15至2016-11-20

报告人：田源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 前台静态页项目中心相关功能页面编码 | 2016-11-15~2016-11-17 | 100% |
| 1. 自定义菜单（创建、查询、删除）编码实现 | 2016-11-17~2016-11-19 | 100% |

* **问题和关注点**

界面原型的设计和完善，小组成员基础知识的培训

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台登录注册功能编码实现 | 2016-11-21~2016-11-24 | 完成100% |
| 前台个人中心功能编码实现 | 2016-11-24~2016-11-27 | 完成100% |