个人周报

报告期：2016-11-21至2016-11-27

报告人：田源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 前台登录注册功能编码实现 | 2016-11-21~2016-11-23 | 100% |
| 1. 前台个人中心功能编码实现 | 2016-11-23~2016-11-25 | 100% |

* **问题和关注点**

界面原型的设计和完善，小组成员基础知识的提升

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 做用户管理模块的前台静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 完成100% |
| 用户管理的动态实现 | 2016-11-28~1016-12-1 | 完成30% |