个人周报

报告期：2016-11-28至 1016-12-1

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 做用户管理模块的前台静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 完成80% |
| 后台的部分编写 | 2016-11-28~1016-12-1 | 完成10% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

后台编写功能点实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 做用户管理模块的开发 | 2016-12-5~1016-12-8 |  |
|  |  |  |