个人周报

报告期：2016-12-12 至 2016-12-15

报告人：田源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 实现用户管理用户列表、信息后台开发 | 2016-12-12~2016-12-15 | 完成100% |
| 标签管理模块 | 2016-12-12~2016-12-15 | 完成20% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

后台编写功能点实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 做用户管理模块标签管理开发 | 2016-12-19~2016-12-22 | 完成100% |
| 做用户管理模块其他功能优化开发 | 2016-12-19~2016-12-22 | 完成100% |