个人周报

报告期：2016-12-19至 2016-12-22

报告人：田源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 做用户管理模块所有功能优化 | 2016-12-19~1016-12-22 | 完成100% |
| 做项目展示ppt | 2016-12-19~1016-12-22 | 完成100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

整体优化、项目收尾、完美收工

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 整体做优化整理 | 2016-12 | 完成100% |
|  |  |  |