* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.实现用户管理模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 田源 | 进行中 |
| 2.实现菜单创建模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 王天昊 | 进行中 |
| 3.实现数据统计模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 崔天月 | 进行中 |
| 4.实现素材管理模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 王占健 | 进行中 |
| 5.测试菜单创建，用户管理接口 | 2016-12-12~1016-12-15 | 梁玉冬 | 未开始 |
| 6.测试素材管理，数据统计接口 | 2016-12-12~1016-12-15 | 吕一帆 | 未开始 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.实现用户管理模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 田源 | 已完成 |
| 2.实现菜单创建模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 王天昊 | 已完成 |
| 3.实现数据统计模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 崔天月 | 已完成 |
| 4.实现素材管理模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 王占健 | 已完成 |
| 5.测试菜单创建，用户管理接口 | 2016-12-12~1016-12-15 | 梁玉冬 | 已完成 |
| 6.测试素材管理，数据统计接口 | 2016-12-12~1016-12-15 | 吕一帆 | 已完成 |

* **问题和关注点**

问题：接下来是项目最难的阶段，关注点在功能的实现上和难题的解决上

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.做项目展示ppt | 2016-12-19~1016-12-22 | 田源 | 未开始 |
| 2.做消息自动回复后台 | 2016-12-19~1016-12-22 | 王天昊 | 进行中 |
| 3.做新手教程，项目配置静态页 | 2016-12-19~1016-12-22 | 崔天月 | 进行中 |
| 4.做自动回复模块静态页 | 2016-12-19~1016-12-22 | 王占健 | 进行中 |
| 5.测试素材管理，菜单创建 | 2016-12-19~1016-12-22 | 梁玉冬 | 未开始 |
| 6.测试用户管理 | 2016-12-19~1016-12-22 | 吕一帆 | 未开始 |