* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.做用户管理模块的前台静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 田源 | 未开始 |
| 2.做菜单创建模块的静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 王天昊 | 未开始 |
| 3.做数据统计模块的静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 崔天月 | 未开始 |
| 4.完善前台登录模块和个人中心，项目管理的功能实现 | 2016-11-28~1016-12-1 | 王占健 | 未开始 |
| 5.测试登录模块和个人中心，提交bug文档 | 2016-11-28~1016-12-1 | 梁玉冬 | 未开始 |
| 6.做后台和前台首页项目中心的测试，并提交bug文档 | 2016-11-28~1016-12-1 | 吕一帆 | 未开始 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.做用户管理模块的前台静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 田源 | 80% |
| 2.做菜单创建模块的静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 王天昊 | 50% |
| 3.做数据统计模块的静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 崔天月 | 50% |
| 4.完善前台登录模块和个人中心，项目管理的功能实现 | 2016-11-28~1016-12-1 | 王占健 | 100% |
| 5.测试登录模块和个人中心，提交bug文档 | 2016-11-28~1016-12-1 | 梁玉冬 | 100% |
| 6.做后台和前台首页项目中心的测试，并提交bug文档 | 2016-11-28~1016-12-1 | 吕一帆 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：接下来是项目最难的阶段，关注点在功能的实现上和难题的解决上

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.做用户管理模块的开发 | 2016-12-5~1016-12-8 | 田源 | 进行中 |
| 2.做菜单创建模块的开发 | 2016-12-5~1016-12-8 | 王天昊 | 进行中 |
| 3.做数据统计模块的开发 | 2016-12-5~1016-12-8 | 崔天月 | 进行中 |
| 4.做素材管理模块的开发 | 2016-12-5~1016-12-8 | 王占健 | 进行中 |
| 5.准备素材管理模块的测试文档 | 2016-12-5~1016-12-8 | 梁玉冬 | 未开始 |
| 6.准备菜单创建模块的测试文档 | 2016-12-5~1016-12-8 | 吕一帆 | 未开始 |