* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.做项目展示ppt | 2016-12-19~1016-12-22 | 田源 | 未开始 |
| 2.做消息自动回复后台 | 2016-12-19~1016-12-22 | 王天昊 | 进行中 |
| 3.做新手教程，项目配置静态页 | 2016-12-19~1016-12-22 | 崔天月 | 进行中 |
| 4.做自动回复模块静态页 | 2016-12-19~1016-12-22 | 王占健 | 进行中 |
| 5.测试素材管理，菜单创建 | 2016-12-19~1016-12-22 | 梁玉冬 | 未开始 |
| 6.测试用户管理 | 2016-12-19~1016-12-22 | 吕一帆 | 未开始 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.做项目展示ppt | 2016-12-19~1016-12-22 | 田源 | 已完成 |
| 2.做消息自动回复后台 | 2016-12-19~1016-12-22 | 王天昊 | 已完成 |
| 3.做新手教程，项目配置静态页 | 2016-12-19~1016-12-22 | 崔天月 | 已完成 |
| 4.做自动回复模块静态页 | 2016-12-19~1016-12-22 | 王占健 | 已完成 |
| 5.测试素材管理，菜单创建 | 2016-12-19~1016-12-22 | 梁玉冬 | 已完成 |
| 6.测试用户管理 | 2016-12-19~1016-12-22 | 吕一帆 | 已完成 |

* **问题和关注点**

接下来重点是项目的收尾和优化阶段

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |