* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.编写下一阶段静态页面 | 2016-11-21~2016-11-24 | 王占健 | 未完成 |
| 2.实现首页动态生成和项目管理模块的功能编码 | 2016-11-21~2016-11-24 | 崔天月 | 未完成 |
| 3.创建好数据库，实现后台功能编码 | 2016-11-21~2016-11-24 | 王天昊 | 未完成 |
| 4.准备前台首页和项目管理测试文档 | 2016-11-21~2016-11-24 | 吕一帆 | 未完成 |
| 5.前台登录注册个人中心功能编码实现 | 2016-11-21~2016-11-24 | 田源 | 未完成 |
| 6.准备登录注册和个人中心功能测试文档 | 2016-11-21~2016-11-24 | 梁玉冬 | 未完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.编写下一阶段静态页面 | 2016-11-21~2016-11-24 | 王占健 | 100% |
| 2.实现首页动态生成和项目管理模块的功能编码 | 2016-11-21~2016-11-24 | 崔天月 | 80% |
| 3.创建好数据库，实现后台功能编码 | 2016-11-21~2016-11-24 | 王天昊 | 100% |
| 4.准备前台首页和项目管理测试文档 | 2016-11-21~2016-11-24 | 吕一帆 | 100% |
| 5.前台登录注册个人中心功能编码实现 | 2016-11-21~2016-11-24 | 田源 | 85% |
| 6.准备登录注册和个人中心功能测试文档 | 2016-11-21~2016-11-24 | 梁玉冬 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：界面原型不够美观，功能不够完善，小组成员有些人基础不太扎实

关注点：界面原型的设计和完善，小组成员基础知识的培训

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.做用户管理模块的前台静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 田源 | 未开始 |
| 2.做菜单创建模块的静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 王天昊 | 未开始 |
| 3.做数据统计模块的静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 崔天月 | 未开始 |
| 4.完善前台登录模块和个人中心，项目管理的功能实现 | 2016-11-28~1016-12-1 | 王占健 | 未开始 |
| 5.测试登录模块和个人中心，提交bug文档 | 2016-11-28~1016-12-1 | 梁玉冬 | 未开始 |
| 6.做后台和前台首页项目中心的测试，并提交bug文档 | 2016-11-28~1016-12-1 | 吕一帆 | 未开始 |